ФИКСАЦИЯ ОТ МЕНЯ:

Принято. Фиксирую управленческое решение и корректирую рамку.

1) Decision (фиксируем явно)

Definition of Done для DSS_TRIZ_Business CORE:

— строгое покрытие Regression Pack TC01–TC20,

— каждый тест-кейс имеет формальный статус: PASS / FAIL / BLOCKED,

— для каждого статуса есть привязка к evidence (RUN / BUG_LIST),

— отсутствие кейсов в статусе NOT RUN.

До выполнения этого условия состояние “MVP CORE DONE” не объявляется и не может считаться доказанным.

2) Коррекция логики в твоём выводе

Тезисы про:

— чистоту current evidence v0.8.1,

— работоспособность governance,

— стабильность CANON / PIPELINE,

— воспроизводимость harness,

принимаю как локально верные.

Ошибка возникает в переходе от этих фактов к выводу

“ядро завершено / можно замораживать как MVP CORE”.

Без Coverage Map TC01–TC20 это логический скачок:

чистый RUN на части кейсов ≠ завершённое ядро по стандарту проекта.

3) Актуальный этап проекта (уточняю формулировку)

Мы находимся не на “фиксации MVP CORE”, а на этапе:

— завершения полной регрессии CORE.

Проект всё ещё в фазе валидации ядра, а не в фазе использования DSS.

4) Что делать сейчас (рамка действий)

Выбираем Вариант 1: продолжить RUN до закрытия TC01–TC20.

Вариант заморозки baseline откладывается до выполнения DoD.

Твоя следующая зона ответственности как Navigator:

— сформировать и держать единый артефакт:

Coverage Map TC01–TC20

(TC → статус → ссылка на evidence),

— спланировать и оркестрировать RUN’ы для оставшихся кейсов:

TC01–TC06, TC10, TC16, TC19–TC20,

— после каждого RUN:

обновлять Coverage Map и BUG_LIST,

— зафиксировать момент, когда Coverage Map = 20/20 без NOT RUN.

5) Запрещённые действия до выполнения DoD

— объявление “MVP CORE DONE”,

— проектирование Phase 2 / Extensions,

— любые продуктовые или фронтовые слои (DQS, UI, engine-гипотезы).

6) Условие перехода дальше

Как только:

— Coverage Map TC01–TC20 заполнена,

— статусы формальны,

— evidence непротиворечивы,

мы возвращаемся к решению:

— фиксация MVP CORE DONE,

— отделение CORE vs EXTENSIONS,

— переход к следующей фазе.

Это не вопрос предпочтений, а следование логике DSS, которую мы сами же строим.

Navigator answer:

Принято. Коррекцию логики фиксирую как обязательную: без Coverage Map 20/20 вывод “CORE DONE” недопустим.

## 1) Факт-статус проекта (после твоего решения)

Текущий этап: завершение полной регрессии CORE (валидация ядра).

Цель CORE (по твоему DoD): покрыть TC01–TC20 так, чтобы не осталось NOT RUN, и каждый TC имел PASS/FAIL/BLOCKED + привязку к evidence (RUN/BUG_LIST).

## 2) Что нужно сделать до завершения CORE (строго по DoD)

- Материализовать Coverage Map TC01–TC20 как единый артефакт (TC → статус → evidence).

- Добить отсутствующие кейсы до статусов PASS/FAIL/BLOCKED.

- После каждого RUN:

  - промоутить current evidence (KB_INDEX + логи),

  - обновлять Coverage Map,

  - следить за политикой “1 current evidence pair”.

## 3) Что делать сейчас (операционально)

### 3.1. Единый артефакт Coverage Map — создан

Я сделал первый рабочий вариант Coverage Map на основе трёх источников, которые ты передал: KB_INDEX, GOVERNANCE_CHANGELOG, CHANGELOG.

Важно: по этим логам видно, что часть кейсов уже имела evidence раньше, но сами evidence-файлы могут быть вне KB (по политике). Это нормально, но для DoD нужно, чтобы они были доступны хотя бы локально.

Download the Coverage Map

Источники:

### 3.2. Прямой вывод по coverage из текущих данных

- Точно покрыто и подтверждено в этом чате evidence-файлами: TC13/14/15/17/18 = PASS (v0.8.1).

- По логам покрыто ранее (evidence-файлы, вероятно, в архиве вне KB):

  - TC07/08/09/11/12 = PASS (v0.7.9)

  - TC04/05/06/10/16 = PASS (v0.7.7)

- Явно NOT RUN по тем же данным: TC01/02/03 и TC19/20 (в логах нет текущих evidence-референсов).

Следствие: следующий RUN имеет смысл начинать с TC01–TC03, затем TC19–TC20.

# Next executable instruction set (2 steps)

## STEP 1 — RUN remaining scope #1 (02_TEST_HARNESS)

Где выполнять: Chat 02_TEST_HARNESS

UPLOAD PACK (exact ACTIVE filenames only):

- CANON_PIPELINE_v1.2.docx

- CANON_9FORMS_v1.1.docx

- TEST_VECTOR_SCHEMA_v0.1.md.docx

- GATE_AUTOMATION_MATRIX_v0.1.1.md.docx

- TESTS__TEST_CASES_01-20_v0.2.6.md.docx

- KB_INDEX_vNext.md.docx

[COMMAND → 02_TEST_HARNESS]

Goal:

Run regression for remaining scope (part 1) using ONLY ACTIVE vectors/schema/canon per KB_INDEX_vNext.

No inference. Automated mode. Produce new evidence version (increment from v0.8.1).

Scope:

TC01/TC02/TC03

Inputs (UPLOAD PACK, exact filenames):

- CANON_PIPELINE_v1.2.docx

- CANON_9FORMS_v1.1.docx

- TEST_VECTOR_SCHEMA_v0.1.md.docx

- GATE_AUTOMATION_MATRIX_v0.1.1.md.docx

- TESTS__TEST_CASES_01-20_v0.2.6.md.docx

- KB_INDEX_vNext.md.docx

Rules:

- Do NOT invent missing fields; follow schema+canon strictly.

- Output must be FILES ONLY (upload). Any text/code instead of files = BLOCKED.

- Evidence immutability: do not overwrite under same version id; this run MUST be v0.8.2.

Outputs (FILES only, exact filenames):

- TESTS__RUN_TC01-03_v0.8.2.md.docx

- TESTS__BUG_LIST_v0.8.2.md.docx

Ожидаемые outputs и действия в KB:

- Эти два файла добавляются (новые evidence).

- Затем запускается STEP 2 (promote v0.8.2 как current evidence).

## STEP 2 — Promote new evidence + update Coverage Map (03_PRODUCT_SHELL)

Где выполнять: Chat 03_PRODUCT_SHELL

UPLOAD PACK (exact filenames):

- KB_INDEX_vNext.md.docx

- GOVERNANCE_CHANGELOG.md.docx

- CHANGELOG.md v0.4.2.docx

- DECISIONS.md.docx (patched, append-only).docx

- TESTS__RUN_TC01-03_v0.8.2.md.docx

- TESTS__BUG_LIST_v0.8.2.md.docx

- TESTS__TEST_CASES_01-20_v0.2.6.md.docx

[COMMAND → 03_PRODUCT_SHELL]

Goal:

Promote v0.8.2 as the ONLY current evidence (RUN + BUG_LIST) in pinned truth after TC01-03 run.

Append-only governance logging. No canon edits. No test reruns.

Inputs (UPLOAD PACK, exact filenames):

- KB_INDEX_vNext.md.docx

- GOVERNANCE_CHANGELOG.md.docx

- CHANGELOG.md v0.4.2.docx

- DECISIONS.md.docx (patched, append-only).docx

- TESTS__RUN_TC01-03_v0.8.2.md.docx

- TESTS__BUG_LIST_v0.8.2.md.docx

- TESTS__TEST_CASES_01-20_v0.2.6.md.docx

Rules (binding):

- Patch IN-PLACE only: return updated files with SAME filenames (no new names).

- KB_INDEX_vNext must set:

- RUN current evidence (ACTIVE) = TESTS__RUN_TC01-03_v0.8.2.md.docx

- BUG_LIST current evidence (ACTIVE) = TESTS__BUG_LIST_v0.8.2.md.docx

- Keep ACTIVE TEST_CASES = TESTS__TEST_CASES_01-20_v0.2.6.md.docx (no change)

- Mark prior evidence v0.8.1 RUN+BUG_LIST as DEPRECATED (superseded by v0.8.2)

- Append-only updates:

- GOVERNANCE_CHANGELOG: entry "Evidence promotion — 2026-01-23/24" (actual date)

- CHANGELOG: entry documenting current evidence update to v0.8.2

- DECISIONS: decision record "Promote v0.8.2 current evidence (TC01-03 scope)"

Outputs (FILES ONLY, same filenames):

- KB_INDEX_vNext.md.docx

- GOVERNANCE_CHANGELOG.md.docx

- CHANGELOG.md v0.4.2.docx

- DECISIONS.md.docx (patched, append-only).docx

## Самопроверка

- Исправлено: мой прежний вывод “можно замораживать CORE” — это было логическим скачком без 20/20 coverage. Ты прав.

- Неочевидное остаётся: по TC04–06/10/16 и TC07–09/11–12 coverage виден в логах, но evidence-файлы могут быть только в локальном архиве; если их нет — эти кейсы придётся прогонять заново (уже как новые версии).

- Честно: сейчас единственно правильная траектория — дожать NOT RUN до нуля, не обсуждая Phase 2.

Я:

Получены от 03_PRODUCT_SHELL и перемещены в КВ  поверх старых файлы:

- KB_INDEX_vNext.md.docx

- GOVERNANCE_CHANGELOG.md.docx

- CHANGELOG.md v0.4.2.docx

- DECISIONS.md.docx (patched, append-only).docx

Получены от 02_TEST_HARNESS и перемещены в КВ файлы:

- TESTS__RUN_TC01-03_v0.8.2.md.docx

- TESTS__BUG_LIST_v0.8.2.md.docx

Все полученные файлы передаю тебе на проверку. Судя по всему, тесты не пройдены.

Проверь и дай решение, как двигаться дальше и почему.

Также в КВ уже 24 файла, максимум допустимо 25, необходимо делать чистку, персылаю файл REPOSITORY_v3.docx с перечнем файлов.

Не торопись, нужно приоритезировать задачи, прежде чем действовать

Действия от Navigator:
Алекс, по файлам, которые ты передал, тесты действительно НЕ пройдены. Причина — не “ошибка канона”, а input-blocker: отсутствует исполнимый вход в тест-векторах TC01–TC03.

## 1) Факты по evidence v0.8.2

### RUN v0.8.2

- TC01/TC02/TC03 = BLOCKED

- Gate0–Gate14 = BLOCKED (input_missing) для каждого кейса.

Источник:

### BUG_LIST v0.8.2

- 3 бага, все класса BUG-INPUT:

  - TC01/TC02/TC03 “marked FILLED”, но содержат только заглушку existing, approved elsewhere, т.е. нет runnable content → BLOCKED.

Источник:

Вывод: это не FAIL и не PASS. Это BLOCKED из-за отсутствия входных данных, что прямо соответствует ранее принятому правилу “RUN запрещён без заполненных test vectors”.

## 2) Критическая проблема governance (ошибка факта в DECISIONS)

В DECISIONS зафиксировано:

- “Rationale: PASS all in scope; BUG_LIST none (0)” для промоута v0.8.2.

Но фактический RUN = BLOCKED, а BUG_LIST = 3 items.

Источник:

Это прямое противоречие evidence.

Значит, 03_PRODUCT_SHELL записал решение с неверной фактурой (скорее всего — копипастой от чистого прогона), и это надо исправить append-only корректировкой, не переписыванием истории.

## 3) Вторая критическая проблема: KB_INDEX не отражает текущую реальность (drift)

В KB_INDEX_vNext (тот фрагмент, который виден из файла) в ACTIVE SET фигурирует:

- TESTS__RUN_TC13-15_TC17-18_v0.8.0.md.docx

- TESTS__BUG_LIST_v0.8.0.md.docx

и даже “Regression scope fixed (current evidence): TC01/TC02/TC03.”

Источник:

Это невозможно совместить с тем, что в KB уже лежат v0.8.2 файлы и ты их промоутнул.

Следствие: Pinned Truth сейчас потенциально дрейфует (или файл обновлён частично/не тем содержимым).

## 4) Что делать дальше и почему (приоритеты)

### Приоритет 1 — восстановить “истину” (KB_INDEX + решения)

Иначе любой следующий RUN будет стоять на шатком основании: команды должны ссылаться только на ACTIVE, а ACTIVE сейчас под вопросом.

### Приоритет 2 — починить вход (test vectors TC01–TC03)

Пока в TC01–TC03 “заглушки”, любой RUN будет повторять BLOCKED.

### Приоритет 3 — только после этого rerun (v0.8.3)

Evidence нельзя перезаписывать под тем же номером; значит после исправления векторов — v0.8.3.

### Очистка KB (24/25) — делать, но только после фикса pinned truth

Без REPOSITORY_v3.docx я не дам команду на удаление конкретных файлов (риски удалить не то). Сейчас файла в чате нет, я его не вижу.

# Next executable instruction set (max 2 steps)

## STEP 1 — Governance repair (03_PRODUCT_SHELL)

Где выполнять: Chat 03_PRODUCT_SHELL

UPLOAD PACK (exact filenames):

- KB_INDEX_vNext.md.docx

- GOVERNANCE_CHANGELOG.md.docx

- CHANGELOG.md v0.4.2.docx

- DECISIONS.md.docx (patched, append-only).docx

- TESTS__RUN_TC01-03_v0.8.2.md.docx

- TESTS__BUG_LIST_v0.8.2.md.docx

[COMMAND → 03_PRODUCT_SHELL]

Goal:

Repair pinned truth + governance logs to be evidence-consistent for v0.8.2.

Append-only only. No canon edits. No reruns.

Inputs (UPLOAD PACK, exact filenames):

- KB_INDEX_vNext.md.docx

- GOVERNANCE_CHANGELOG.md.docx

- CHANGELOG.md v0.4.2.docx

- DECISIONS.md.docx (patched, append-only).docx

- TESTS__RUN_TC01-03_v0.8.2.md.docx

- TESTS__BUG_LIST_v0.8.2.md.docx

Rules (binding):

- Patch IN-PLACE only: return updated files with SAME filenames (no new names).

- KB_INDEX_vNext MUST set current evidence (ACTIVE) to:

- RUN = TESTS__RUN_TC01-03_v0.8.2.md.docx

- BUG_LIST = TESTS__BUG_LIST_v0.8.2.md.docx

- KB_INDEX_vNext MUST NOT reference v0.8.0 as ACTIVE evidence (it can exist only as DEPRECATED/archived note if present).

- GOVERNANCE_CHANGELOG: append correction entry stating v0.8.2 outcome = BLOCKED (input_missing), BUG_LIST = 3 (BUG-INPUT-001..003).

- CHANGELOG: append correction entry aligned with evidence.

- DECISIONS: append a new decision record (do NOT rewrite old one):

- "Correction: v0.8.2 promoted as current evidence but status is BLOCKED due to missing inputs; BUG_LIST has 3 items; prior rationale text was incorrect."

Outputs (FILES ONLY, same filenames):

- KB_INDEX_vNext.md.docx

- GOVERNANCE_CHANGELOG.md.docx

- CHANGELOG.md v0.4.2.docx

- DECISIONS.md.docx (patched, append-only).docx

Ожидаемый результат: pinned truth становится доказательно консистентным с RUN/BUG_LIST v0.8.2.

Основание:

## STEP 2 — Patch test vectors TC01–TC03 (01_CANON_FORGE)

Где выполнять: Chat 01_CANON_FORGE

UPLOAD PACK (exact filenames):

- TESTS__TEST_CASES_01-20_v0.2.6.md.docx

- TESTS__PATCH_NOTES_TEST_CASES_v0.2.6.md.docx

- TEST_VECTOR_SCHEMA_v0.1.md.docx

- CANON_PIPELINE_v1.2.docx

- CANON_9FORMS_v1.1.docx

[COMMAND → 01_CANON_FORGE]

Goal:

Patch vectors ONLY for TC01/TC02/TC03 inside TESTS__TEST_CASES_01-20_v0.2.6.md.docx

to remove placeholders and provide runnable content per schema+canon.

No canon edits. No schema edits. No narrative text.

Inputs (UPLOAD PACK, exact filenames):

- TESTS__TEST_CASES_01-20_v0.2.6.md.docx

- TESTS__PATCH_NOTES_TEST_CASES_v0.2.6.md.docx

- TEST_VECTOR_SCHEMA_v0.1.md.docx

- CANON_PIPELINE_v1.2.docx

- CANON_9FORMS_v1.1.docx

Scope:

- Patch ONLY TC01/TC02/TC03 vectors.

- Replace any placeholder like "existing, approved elsewhere" with full runnable vector content required to instantiate Steps0–14 artifacts (as allowed by schema+canon).

Rules:

- Do NOT invent fields outside schema.

- Output = FILES ONLY.

- Produce FULL document (TC01–TC20), not a delta.

- Patch notes: append entries describing exactly what was changed in TC01–TC03 (append-only).

Outputs (upload only, SAME filenames):

- TESTS__TEST_CASES_01-20_v0.2.6.md.docx

- TESTS__PATCH_NOTES_TEST_CASES_v0.2.6.md.docx

Почему это следующий шаг: баги прямо указывают, что проблема — в тест-векторах TC01–TC03 (placeholders), т.е. лечится только патчем входа.

## Про KB cleanup (24/25)

Решение об удалении без REPOSITORY_v3.docx не дам. Риск удалить нужный ACTIVE/единственный текущий evidence слишком высок.

Как только REPOSITORY_v3.docx будет загружен в этот чат — дам конкретный список “delete candidates” по правилу: удалять только DEPRECATED и только то, что не является current evidence / active baseline.

## Самопроверка

- Оспорено: “тесты не пройдены” — подтверждено: это BLOCKED, не FAIL/PASS.

- Выявлено неочевидное/критичное: governance/KB_INDEX содержат фактические противоречия evidence (DECISIONS rationale и ACTIVE pointers).

- Честно: пока не исправим pinned truth и входные вектора TC01–TC03, любой следующий RUN будет либо процедурно некорректным, либо снова BLOCKED.

ЧИСТКА:

## Как делать ревизию, чтобы она была управляемой

### Этап A — “Граф управления” (3–4 файла, один проход)

Ты не отправляешь “любые 5”. Ты отправляешь только управляющие файлы, потому что они определяют, что вообще считать истиной.

Пакет A (первый):

- KB_INDEX_vNext.md.docx

- REPOSITORY_v3.docx (перечень текущих 24 файлов)

- GOVERNANCE_CHANGELOG.md.docx

- DECISIONS.md.docx (patched, append-only).docx

- CHANGELOG.md v0.4.2.docx

Результат от меня по Пакету A — не “о чём файл”, а таблица-фиксация:

- ACTIVE SET (типы → файл)

- current evidence (RUN + BUG_LIST)

- список DEPRECATED кандидатов на удаление

- обнаруженные несостыковки (если есть)

- план чистки под лимит 25: что удалять и почему (строго DEPRECATED)

Это сразу решает твою проблему “24/25” и снижает риск удалить не то.

### Этап B — “Исполнимость” (harness/canon/schema) (3 файла)

Только после того как граф управления чистый.

Пакет B:

- CANON_PIPELINE_v1.2.docx

- CANON_9FORMS_v1.1.docx

- TEST_VECTOR_SCHEMA_v0.1.md.docx

Результат — краткая фиксация инвариантов и “что именно считается runnable”, чтобы больше не ловить BLOCKED из-за заглушек.

### Этап C — “Source of Truth vectors” (1 файл + patch notes)

Пакет C:

- TESTS__TEST_CASES_01-20_v0.2.6.md.docx

TESTS__PATCH_NOTES_TEST_CASES_v0.2.6.md.docx

Результат — диагностика только по двум вопросам:

- какие TC реально runnable (не “FILLED”, а “имеют данные”)

- какие TC остаются дырками для coverage

### Этап D — “Evidence-архив” (пачки по 5 файлов уже тут уместны)

Только если по Coverage окажется, что для части TC нужны старые RUN/BUG_LIST и ты хочешь восстановить цепочку доказательств, а не прогонять заново.

## Что делать сейчас

Если ты хочешь действовать рационально, следующий шаг один:

Передай Пакет A (5 файлов):

- KB_INDEX_vNext.md.docx

- REPOSITORY_v3.docx

- GOVERNANCE_CHANGELOG.md.docx

- DECISIONS.md.docx (patched, append-only).docx

- CHANGELOG.md v0.4.2.docx

После этого я выдам:

- список “delete candidates” (строго DEPRECATED) для чистки без риска;

- список “must-verify next” (1–3 файла максимум), если есть признаки дрейфа/ошибок;

- обновлённый Coverage plan (какие TC ещё требуют RUN и почему).