ФИКСАЦИЯ ОТ МЕНЯ:

Принято. Фиксирую управленческое решение и корректирую рамку.

1) Decision (фиксируем явно)

Definition of Done для DSS_TRIZ_Business CORE:

— строгое покрытие Regression Pack TC01–TC20,

— каждый тест-кейс имеет формальный статус: PASS / FAIL / BLOCKED,

— для каждого статуса есть привязка к evidence (RUN / BUG_LIST),

— отсутствие кейсов в статусе NOT RUN.

До выполнения этого условия состояние “MVP CORE DONE” не объявляется и не может считаться доказанным.

2) Коррекция логики в твоём выводе

Тезисы про:

— чистоту current evidence v0.8.1,

— работоспособность governance,

— стабильность CANON / PIPELINE,

— воспроизводимость harness,

принимаю как локально верные.

Ошибка возникает в переходе от этих фактов к выводу

“ядро завершено / можно замораживать как MVP CORE”.

Без Coverage Map TC01–TC20 это логический скачок:

чистый RUN на части кейсов ≠ завершённое ядро по стандарту проекта.

3) Актуальный этап проекта (уточняю формулировку)

Мы находимся не на “фиксации MVP CORE”, а на этапе:

— завершения полной регрессии CORE.

Проект всё ещё в фазе валидации ядра, а не в фазе использования DSS.

4) Что делать сейчас (рамка действий)

Выбираем Вариант 1: продолжить RUN до закрытия TC01–TC20.

Вариант заморозки baseline откладывается до выполнения DoD.

Твоя следующая зона ответственности как Navigator:

— сформировать и держать единый артефакт:

Coverage Map TC01–TC20

(TC → статус → ссылка на evidence),

— спланировать и оркестрировать RUN’ы для оставшихся кейсов:

TC01–TC06, TC10, TC16, TC19–TC20,

— после каждого RUN:

обновлять Coverage Map и BUG_LIST,

— зафиксировать момент, когда Coverage Map = 20/20 без NOT RUN.

5) Запрещённые действия до выполнения DoD

— объявление “MVP CORE DONE”,

— проектирование Phase 2 / Extensions,

— любые продуктовые или фронтовые слои (DQS, UI, engine-гипотезы).

6) Условие перехода дальше

Как только:

— Coverage Map TC01–TC20 заполнена,

— статусы формальны,

— evidence непротиворечивы,

мы возвращаемся к решению:

— фиксация MVP CORE DONE,

— отделение CORE vs EXTENSIONS,

— переход к следующей фазе.

Это не вопрос предпочтений, а следование логике DSS, которую мы сами же строим.

Navigator answer:

Принято. Коррекцию логики фиксирую как обязательную: без Coverage Map 20/20 вывод “CORE DONE” недопустим.

## 1) Факт-статус проекта (после твоего решения)

Текущий этап: завершение полной регрессии CORE (валидация ядра).

Цель CORE (по твоему DoD): покрыть TC01–TC20 так, чтобы не осталось NOT RUN, и каждый TC имел PASS/FAIL/BLOCKED + привязку к evidence (RUN/BUG_LIST).

## 2) Что нужно сделать до завершения CORE (строго по DoD)

- Материализовать Coverage Map TC01–TC20 как единый артефакт (TC → статус → evidence).

- Добить отсутствующие кейсы до статусов PASS/FAIL/BLOCKED.

- После каждого RUN:

  - промоутить current evidence (KB_INDEX + логи),

  - обновлять Coverage Map,

  - следить за политикой “1 current evidence pair”.

## 3) Что делать сейчас (операционально)

### 3.1. Единый артефакт Coverage Map — создан

Я сделал первый рабочий вариант Coverage Map на основе трёх источников, которые ты передал: KB_INDEX, GOVERNANCE_CHANGELOG, CHANGELOG.

Важно: по этим логам видно, что часть кейсов уже имела evidence раньше, но сами evidence-файлы могут быть вне KB (по политике). Это нормально, но для DoD нужно, чтобы они были доступны хотя бы локально.

Download the Coverage Map

Источники:

### 3.2. Прямой вывод по coverage из текущих данных

- Точно покрыто и подтверждено в этом чате evidence-файлами: TC13/14/15/17/18 = PASS (v0.8.1).

- По логам покрыто ранее (evidence-файлы, вероятно, в архиве вне KB):

  - TC07/08/09/11/12 = PASS (v0.7.9)

  - TC04/05/06/10/16 = PASS (v0.7.7)

- Явно NOT RUN по тем же данным: TC01/02/03 и TC19/20 (в логах нет текущих evidence-референсов).

Следствие: следующий RUN имеет смысл начинать с TC01–TC03, затем TC19–TC20.

UPLOAD PACK (exact filenames) — ОБЯЗАТЕЛЬНО заново загрузить:

- CANON_PIPELINE_v1.2.docx

- CANON_9FORMS_v1.1.docx

- TEST_VECTOR_SCHEMA_v0.1.md.docx

- GATE_AUTOMATION_MATRIX_v0.1.1.md.docx

- KB_INDEX_vNext.md.docx

- TESTS__TEST_CASES_01-20_v0.2.6.md.docx  (после Step 1, уже проверенный)

- TESTS__PATCH_NOTES_TEST_CASES_v0.2.6.md.docx (после Step 1)

- test_vector_payload - 3

- existing - 23

- approved elsewhere - 3