Возникла проблема с развитием проекта DSS.

Я запросил у чата Navigator:
Ты владелец проекта, Navigator.

Цель - передать внешнему консультанту информацию о целях и ходе проекта для вявления причин сбоя и принятия решения о дальнейших действиях.

Напиши развернутое саммери о всех диалогах в этом чате, что делали, что сделали, сколько итераций и прогонов сделали, что пытались исправить и не исправить, твоя роль и роли твоих агентов. Цель - передать внешнему консультанту информацию о целях и ходе проекта для вявления причин сбоя и принятия решения о дальнейших действиях + добавь всую необходимую информацию для достижения цели указанной вначале сообщения.

В ответ получил саммари от Navigator:

Алекс

## 1) Контекст проекта и цель ядра (CORE)

Проект: DSS_TRIZ_Business

Цель CORE (Definition of Done, зафиксировано управленчески):

- покрыть регрессией TC01–TC20,

- у каждого TC формальный статус PASS / FAIL / BLOCKED,

- у каждого статуса есть привязка к evidence (RUN + BUG_LIST),

- не должно остаться NOT RUN.

Ключевая архитектурная идея: “TRIZ→Business” как формальный pipeline (Steps 0–14) с Gate-валидацией; результат должен быть воспроизводимым, а не «текстом».

## 2) Роли и машины (кто что делал)

00_DSS_NAVIGATOR (я):

- держу “Pinned Truth” по KB_INDEX_vNext,

- выдаю последовательность шагов и UPLOAD PACK,

- контролирую FILE-CONTRACT и evidence immutability,

- запрещаю “случайные” шаги, если governance drift.

03_PRODUCT_SHELL (governance):

- синхронизация KB_INDEX / CHANGELOG / GOVERNANCE_CHANGELOG / DECISIONS,

- “one ACTIVE per type”, фиксация current evidence,

- маркировка DEPRECATED и подготовка чистки под лимит 25 файлов.

01_CANON_FORGE (vectors patcher):

- патчит только TEST_CASES / PATCH_NOTES (in-place),

- не трогает канон/схему,

- обязан убирать placeholders и делать runnable payload.

02_TEST_HARNESS (исполнение):

- прогоняет кейсы в AUTOMATED,

- выпускает evidence: RUN + BUG_LIST с новой версией,

- не делает “инференса”, только проверяет контракт.

## 3) Что считалось Source of Truth и какие файлы были в активе

ACTIVE CANON:

- CANON_PIPELINE_v1.2.docx

- CANON_9FORMS_v1.1.docx

- CANON_PATCH_NOTES_PIPELINE_v1.2.docx

ACTIVE TEST VECTORS (source-of-truth):

- TESTS__TEST_CASES_01-20_v0.2.6.md.docx

- TESTS__PATCH_NOTES_TEST_CASES_v0.2.6.md.docx

SCHEMA / MATRIX:

- TEST_VECTOR_SCHEMA_v0.1.md.docx

- GATE_AUTOMATION_MATRIX_v0.1.1.md.docx

Governance truth:

- KB_INDEX_vNext.md.docx

- GOVERNANCE_CHANGELOG.md.docx

- CHANGELOG.md v0.4.2.docx

- DECISIONS__patched_append-only_v0.8.2_repair.docx (важная история про имя — ниже)

## 4) Главная проблема, которую пытались исправить

### Симптом (повторяющийся)

TC01–TC03 постоянно выпадали в BLOCKED на Gate0 в AUTOMATED прогонах, с причиной input_missing.

Причина по BUG_LIST (не предположение):

- “vector marked FILLED but provides no runnable content (placeholder ‘existing, approved elsewhere’)”

- позже: “missing test_vector_payload”, “placeholder-only”, “missing required artifacts (15 типов)”

### Корневая гипотеза, которую подтвердили evidence

Harness не принимает «хороший текст»; он принимает только vectors в одном из строго определённых форматов по schema:

- Mode A: full_vector (Step0–Step14 структурно)

- Mode B: artifact_pack (артефактные блоки с artifact_type + pipeline_step + payload_md (non-empty) + опц. payload_json)

При этом выяснилось, что у harness есть дополнительное требование-детектор: он ищет контейнер/ключ test_vector_payload; если не находит — Gate0 “missing test_vector_payload” и всё становится BLOCKED.

## 5) Хронология и итерации (важное для консультанта)

Ниже — последовательность наблюдаемых итераций с evidence версиями. Это то, что реально происходило в этом чате (и коротко — что получали).

### 5.1 Governance/Audit (Stage A)

- Мы ввели модель ревизии: сначала “граф управления” (KB_INDEX/DECISIONS/CHANGELOG/REPOSITORY), затем исполнимость, затем vectors, затем архив evidence.

- Были зафиксированы риски:

  - DECISIONS filename mismatch (KB_INDEX ожидал имя со скобками, фактически хранится underscore-версия; на практике скобки мешают сохранению с точным именем).

  - следы drift в KB_INDEX (самоссылка DEPRECATED / “superseded by itself” у vectors v0.2.6) — лечили через 03_PRODUCT_SHELL.

- Провели чистку под лимит 25: удаляли строго DEPRECATED.

### 5.2 Ранние evidence по TC13–TC18 (контекст “раньше всё проходило”)

До упора в TC01–TC03 были чистые прогоны на другом скоупе:

- RUN v0.8.1 (TC13/14/15/17/18): PASS по Gate0–14, BUG_LIST = NONE.

Это создало ощущение “система рабочая”; проблема оказалась локальной в vectors TC01–TC03, а не во всём harness.

### 5.3 Серия прогонов TC01–TC03 (Stage C / failure loop)

Дальше основная серия попыток:

- RUN v0.8.2 (TC01–TC03) — текущая evidence по KB_INDEX в тот момент.

- RUN v0.8.3 (TC01–TC03) — BLOCKED (Gate0 input_missing) на всех трёх; BUG_LIST: placeholder-only / “existing, approved elsewhere”.

- RUN v0.8.4 (TC01–TC03) — снова BLOCKED по той же причине.

- RUN v0.8.5 (TC01–TC03) — важная точка: впервые стало FAIL (не BLOCKED).

Это показало прогресс: harness начал видеть структуру, но валидировал Gate’ы и находил несоответствия, в частности:

  - Gate7 RESOURCE_MAP: resources не распознаны как массив объектов → count=0

  - Gate8 FORM_SELECTION: missing required fields/blocks (CANON_9FORMS структурные ожидания)

  - Gate10 MECHANISM_SPECS: отсутствуют обязательные элементы механизма A–G (метрики, timebox, budget, pass criteria)

  - Gate14 RULE_UPDATE: отсутствует ожидаемая структура test_case_action/version_note и т.п.

  - Gate5 IKR_CARD: ИКР содержит механизм (“через/используя”) — канон запрещает

  - Gate11 conditional branch: new_contradiction_exists=false, но поля ветки “если да” присутствуют

- RUN v0.8.6 — откат обратно в BLOCKED: harness снова “не видит runnable payload”, BUG_LIST опять placeholder-only / missing payload.

Это выглядело как “рандом”, но на деле — результат рассинхрона/форматного требования: какая версия vectors реально попала в source-of-truth и как именно размечена.

- RUN v0.8.7 / v0.8.8 — продолжение подтверждения той же проблемы (в переписке фигурировали как новые evidence после очередного пакета).

Смысл: проблема не стабилизировалась; то мы видели FAIL (т.е. парсер видел структуру), то BLOCKED (парсер не видел payload).

### 5.4 Переход к “Variant A: один эталонный runnable payload”

Мы приняли решение:

не пытаться сразу “вылечить TC01–TC03”, а сделать один эталонный TC01 runnable и проверить, что Gate0 перестаёт BLOCKED.

Я предложил шаблон artifact_pack (Mode B) и потом ошибочно выпустил “патч-файл TC01 runnable” (вне канон-флоу), который ты использовал как source-of-truth (переименовав). Это создало риск двух разных файлов с одним именем.

### 5.5 Прогон TC01 only после “Step1/Step2” (v0.9.0)

Ты выполнил последовательность:

- пытались patch’ить vectors,

- затем прогнали TC01 only в harness как v0.9.0.

Результат v0.9.0 (важно для консультанта):

- TC01 = BLOCKED

- Gate0 missing = test_vector_payload

- отсутствуют все требуемые артефакты (15 типов) → т.е. harness не обнаружил контейнер payload вообще.

Это ключ: не “логика TRIZ”, не “качество текста”, а формат/детектор payload.

## 6) Техническая деградация: TOOL_ERROR в 01_CANON_FORGE

На последнем этапе, когда мы сформировали правильное требование (“вставить literal ключ test_vector_payload: и под ним структуру”), 01_CANON_FORGE вернул:

BLOCKED: TOOL_ERROR (ClientResponseError) — cannot read/write or upload the patched DOCX files in this session, so FILE MODE outputs cannot be materialized.

Это отдельный слой проблемы: даже если бы агент “понял”, он физически не смог материализовать DOCX outputs.

Возможные причины (для консультанта):

- сетевой/HTTP сбой при upload в конкретной сессии,

- ошибка сериализации DOCX при сохранении (битая структура/слишком тяжёлый документ/нестандартные элементы),

- конфликт имен/перезаписи outputs,

- лимиты размера/времени/памяти в файловом режиме,

- “грязная” сессия инструмента.

## 7) Проблема с именованием DECISIONS и governance drift (вторичная, но важная)

- В процессе обнаружено, что файл DECISIONS с именем со скобками сложно сохранять “как есть”; фактически используется безопасное имя:

DECISIONS__patched_append-only_v0.8.2_repair.docx

- Риск: команды начинают расходиться с KB_INDEX, а агентам нужен exact filename.

- Это governance debt, но не причина BLOCKED TC01 (корень — test_vector_payload не детектится).

## 8) Текущее состояние на момент передачи консультанту

Фактическое состояние CORE по TC01:

- Последний предоставленный evidence: TESTS__RUN_TC01_v0.9.0 + TESTS__BUG_LIST_v0.9.0

- Статус: BLOCKED

- Причина: Gate0 missing test_vector_payload (вектор не распознан парсером)

TC01–TC03: системно не стабилизированы (скачут между BLOCKED и FAIL в зависимости от того, какой формат vectors реально попал в ACTIVE файл и распознался ли парсером).

Упор: сейчас главный блокер даже не методологический, а инструментальный:

- нужно сгенерировать и сохранить корректный DOCX патч (01_CANON_FORGE сейчас не может materialize outputs из-за TOOL_ERROR).

## 9) Что именно пытались исправить (и что не получилось)

### Пытались исправить

- Governance drift: синхронизировали KB_INDEX / changelogs, маркировали DEPRECATED, делали чистку под лимит 25.

- Vectors TC01–TC03:

  - убрать placeholders,

  - перевести в runnable режим по schema (artifact_pack/full_vector),

  - добиться не-BLOCKED результата.

- Стабилизация пайплайна: “один эталонный TC01”, затем расширение.

### Не получилось

- Добиться устойчивого состояния, где harness всегда обнаруживает payload:

  - evidence v0.9.0 показывает, что парсер не видит test_vector_payload.

- Стабильно материализовать DOCX outputs из 01_CANON_FORGE:

  - последняя попытка упёрлась в ClientResponseError.

## 10) Ключевые вопросы, на которые консультант должен ответить (чтобы принять решение)

- Какой точный формат test_vector_payload ожидает парсер Harness внутри DOCX?

  - YAML-блок? JSON? специфичный маркер? строгая разметка заголовков?

  - где именно в документе он ищется (по стилям Word, по plain-text, по markdown-шаблону)?

- Почему возникла “двойная реальность” vectors v0.2.6:

  - PATCH_NOTES утверждают “TC01–03 fixed”,

  - evidence показывает placeholder/missing payload.

Нужно определить: это ошибка патча, ошибка сохранения, или ошибка детектора.

- Почему 01_CANON_FORGE не может materialize DOCX сейчас?

  - это сбой платформы, лимит размера, или повреждение документа (невалидный DOCX после вставок)?

- Рекомендованный способ стабилизации:

  - перейти на Mode A (full_vector) с минимальным машинным JSON (может легче детектится),

  - или строго внедрить Mode B, но с “canonical wrapper” под test_vector_payload.

## 11) Что консультанту нужно иметь под рукой (минимальный пакет)

Чтобы он мог воспроизвести и диагностировать:

- TESTS__RUN_TC01_v0.9.0.md.docx

- TESTS__BUG_LIST_v0.9.0.md.docx

- TESTS__TEST_CASES_01-20_v0.2.6.md.docx (тот, который реально использовался в v0.9.0)

- TEST_VECTOR_SCHEMA_v0.1.md.docx

- GATE_AUTOMATION_MATRIX_v0.1.1.md.docx

- KB_INDEX_vNext.md.docx

- CANON_PIPELINE_v1.2.docx

- CANON_9FORMS_v1.1.docx

- (опционально) TESTS__RUN_TC01-03_v0.8.5 + BUG_LIST v0.8.5 (как пример, когда было FAIL, то есть парсер “что-то” видел)

## 12) Самопроверка (как есть, без приукрашивания)

Оспорено: гипотеза “UPLOAD PACK несовместим” — evidence показывает, что проблема детектится как missing test_vector_payload и placeholder-only, то есть это входной контракт vectors/парсера.

Осталось неочевидным: точная грамматика test_vector_payload (как именно он должен быть размечен в DOCX), и почему парсер иногда видит структуру (v0.8.5 FAIL), а иногда вообще не видит (v0.8.6/v0.9.0 BLOCKED).

Факт: сейчас мы упёрлись в два слоя одновременно: (1) формат/детектор payload, (2) инструментальная невозможность 01_CANON_FORGE материализовать DOCX outputs (ClientResponseError). Это и нужно диагностировать внешнему консультанту как первоочередной блокер.

Я не понимаю, как далее двигаться, мне нужна твоя помощь.
И да, у меня сохранен репозиторий который был создан 21 января – все файлы до момента, когда Navigator начал исправлять ошибки – возможно не все и с ошибками.